Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы»

В соответствии с Законами Республики Тыва от 13 июня 2019 г. № 516-ЗРТ«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», от 26 июля 2019 г. № 536-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», постановлением Правительства Республики Тыва от 4 июля 2019 г. № 343 «О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы», Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 7 августа 2018 г. № 398 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы» цифры «113 863 774,9» заменить цифрами «116 101 312,8», цифры «11 300 657,2» заменить цифрами «11 687 205,9», цифры «13 052 079,1» заменить цифрами «14 086 743,7», цифры «15 082 328,9» заменить цифрами «14 841 734,2», цифры «14 067 070,2» заменить цифрами «15 123 989,3», цифры «19 722 823,1» заменить цифрами «20 769 549,1», цифры «465 587,0» заменить цифрами «763 066,3», цифры «2 274 169,8» заменить цифрами «2 522 951,2», цифры «3 218 913,8» заменить цифрами «3 277 645,0», цифры «2 504 900,0» заменить цифрами «2 946 634,0», цифры «34 224 469,7» заменить цифрами «36 103 082,3», цифры «4 340 134,6» заменить цифрами «4 429 204,0», цифры «3 935 664,4» заменить цифрами «4 721 547,6», цифры «4 573 799,9» заменить цифрами «4 274 474,0», цифры «4 094 894,1» заменить цифрами «4 710 079,2»;

б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» слова «увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности здоровой жизни: к 2024 году – 67 лет; к 2025 году – 67 лет» заменить словами «увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности здоровой жизни: к 2019 году – 57,1 лет; к 2020 году – 59,1 лет; к 2021 году – 60,1 лет; к 2022 году – 61,2 лет; к 2023 году – 62,2 лет; к 2024 году – 63,6 лет; к 2025 году 67 лет»;

2) в разделе IV «Обоснование финансовых и материальных затрат» цифры «113 863 774,9» заменить цифрами «116 101 312,8», цифры «19 722 823,1» заменить цифрами «20 769 549,1», цифры «34 912 270,4» заменить цифрами «36 103 082,3»;

3) таблицу «Динамика целевых показателей до 2025 года» изложить в следующей редакции:

«

Динамика целевых показателей до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 66,3 | 67,1 | 67,18 | 68,08 | 68,89 | 69,54 | 70,33 | 71,07 | 72,5 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте | 100 тыс. населения | 729,1 | 685,5 | 665,0 | 645,0 | 625,0 | 605,0 | 585,0 | 565,0 | 500,0 |
| Смертность от болезней системы кровообращения | 100 тыс. населения | 310,2 | 330,5 | 334,0 | 324,0 | 314,2 | 309,0 | 304,0 | 299,0 | 294,0 |
| Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | 100 тыс. населения | 117,1 | 123,2 | 132,0 | 131,0 | 129,0 | 125,0 | 122,0 | 120,0 | 118,0 |
| Удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи | процентов | 42,7 | 43,7 | 44,8 | 45,9 | 47,0 | 48,1 | 49,3 | 50,5 | 51,7 |
| Младенческая смертность | 1000 родившихся живыми | 8,6 | 9,4 | 8,0 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,0 |
| Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Тыва, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями [приказа](consultantplus://offline/ref=EB3246A5983C0D26CE53A7B47076EFB1A483BD4D7D38FA951FDD91D583FD3F84EBAACCD91CC6E59A064D2E9529u5p6D) Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н | процентов |  | 14,0 | 42,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет | процентов | 41,4 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | процентов |  | 1,8 | 1,82 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,9 | 1,92 | 1,95 |
| Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Тыва, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями [приказа](consultantplus://offline/ref=EB3246A5983C0D26CE53A7B47076EFB1A483BD4D7D38FA951FDD91D583FD3F84EBAACCD91CC6E59A064D2E9529u5p6D) Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н | процентов |  | 14,0 | 42,0 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Детская смертность (в возрасте 0 - 4 года) на 1000 новорожденных, родившихся живыми | человек |  | 12,2 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 9,8 |
| Коэффициент естественного прироста населения, на 1,0 тыс. населения | тыс. чел. | 13,2 | 11,6 | 13,1 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 14,6 |
| Естественный прирост населения | тыс. чел. | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| Увеличение суммарного коэффициента рождаемости | число детей, рожденных  1 женщиной на протяжении всего периода | 3,2 | 3,71 | 3,65 | 3,58 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет | лет |  |  | 57,1 | 59,1 | 60,1 | 61,2 | 62,2 | 63,3 | 67 |
| Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | процент |  |  | 44,4 | 45,3 | 47,1 | 53,6 | 59,7 | 70 | 75 |
| Смертность от туберкулеза | 100 тыс. населения | 45,6 | 42,7 | 41,6 | 40,3 | 39 | 37,7 | 36,4 | 35,1 | 34,0 |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | процентов |  |  |  | 28 | 43 | 67 | 70 | 75 | 80 |
| Создание рабочих мест | штатные единицы |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 22 | 40,25 | 112,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | тыс. рублей |  |  |  | 87780,7 | 65450,0 | 64120,0 | 240100,0 | 230350,0 |  |
| Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе  с социально значимыми инфекционными заболеваниями | | | | | | | | | | |
| Снижение заболеваемости сифилисом среди населения | случаев на 100 тыс. населения |  |  | 39,5 | 35,5 | 31,5 | 27,5 | 23,5 | 19,5 | 19,5 |
| Снижение заболеваемости сифилисом среди детского населения в возрасте 0 - 14 лет | случаев на 100 тыс. детей в возрасте 0 - 14 лет |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| Снижение заболеваемости сифилисом среди детского населения в возрасте 15 - 17 лет | случаев на 100 тыс. детей в возрасте 15 - 17 лет |  |  | 29,0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 14,5 | 14,5 |
| Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |  |  | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 |
| Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | на 100 больных наркоманией среднегодового контингента |  |  | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 |
| Заболеваемость туберкулезом | 100 тыс. населения |  |  | 187,0 | 186,0 | 184,5 | 182,5 | 180,5 | 178,0 | 175,0 |
| Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов |  |  | 71,7 | 72,5 | 73,6 | 74,2 | 75,3 | 76,1 | 77,0 |
| Охват населения профилактическими медицинскими освидетельствованием на вирус иммунодефицита человека инфекцию (далее - ВИЧ-инфекцию) | процентов |  |  | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,5 | 26,5 | 27,0 | 27,0 |
| Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процентов |  |  | 90 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Организация обучающих семинаров с медицинскими работниками кожуунов, г. Кызыла по вопросам эпидемиологии, профилактики, клиники ВИЧ-инфекции | количество |  |  | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| Снижение уровня общей заболеваемости психическими расстройствами | 100 тыс. населения |  |  | 99,2 | 90,5 | 89,0 | 88,2 | 87,0 | 86,5 | 86,0 |
| Снижение уровня смертности от самоубийств | 100 тыс. населения |  |  | 32,2 | 32,0 | 31,5 | 31,2 | 31,0 | 30, | 29,2 |
| Снижение доли повторных госпитализаций в психиатрический стационар | процентов |  |  | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |

»;

4) Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва

«Развитие здравоохранения

на 2018 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НА 2018 - 2025 ГОДЫ»

тыс. руб.

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Источники финансирования | Объем финансирования | в том числе по годам | | | | | | | | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** | **2018-2025гг.** | **Министерство здравоохранения Республики Тыва** | **итого** | **91 384 455,2** | **8 261 896,7** | **8 667 882,2** | **10 844 666,4** | **11 719 012,9** | **11 945 422,1** | **15 207 912,0** | **14 687 185,9** | **10 050 477,1** |  |
| **федеральный бюджет** | **20 282 544,1** | **506 904,2** | **670 330,3** | **2 240 217,2** | **3 197 780,6** | **2 935 401,8** | **5 848 580,0** | **4 883 330,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет** | **12 648 898,9** | **1 395 167,0** | **1 578 723,9** | **1 858 084,1** | **1 328 634,5** | **1 644 612,5** | **1 627 325,0** | **1 686 936,2** | **1 529 415,7** |
| **средства ТФОМС** | **58 453 012,2** | **6 359 825,5** | **6 418 828,0** | **6 746 365,1** | **7 192 597,8** | **7 365 407,8** | **7 732 007,0** | **8 116 919,7** | **8 521 061,4** |
| * 1. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 193,0 | 126,1 | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений. |
| федеральный бюджет | 193,0 | 126,1 | 66,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 762 977,2 | 79 828,4 | 69 259,5 | 100 295,5 | 105 310,3 | 94 726,6 | 99 462,9 | 104 436,1 | 109 657,9 | Для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 762 977,2 | 79 828,4 | 69 259,5 | 100 295,5 | 105 310,3 | 94 726,6 | 99 462,9 | 104 436,1 | 109 657,9 |
| * 1. Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 349 907,1 | 35 710,0 | 37 017,9 | 39 012,1 | 40 962,7 | 45 753,8 | 48 041,4 | 50 443,5 | 52 965,7 | Для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний детей |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 349 907,1 | 35 710,0 | 37 017,9 | 39 012,1 | 40 962,7 | 45 753,8 | 48 041,4 | 50 443,5 | 52 965,7 |
| * 1. Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 114 208,2 | 12 340,0 | 12 782,8 | 13 421,9 | 14 093,0 | 14 285,1 | 14 999,3 | 15 749,3 | 16 536,8 | Для определения соответствия состояния здоровья взрослых |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 114 208,2 | 12 340,0 | 12 782,8 | 13 421,9 | 14 093,0 | 14 285,1 | 14 999,3 | 15 749,3 | 16 536,8 |
| * 1. Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 91 799,0 | 10 091,2 | 10 091,2 | 10 595,8 | 11 125,6 | 11 576,3 | 12 155,1 | 12 762,8 | 13 401,0 | Для определения соответствия состояния здоровья детей |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 91 799,0 | 10 091,2 | 10 091,2 | 10 595,8 | 11 125,6 | 11 576,3 | 12 155,1 | 12 762,8 | 13 401,0 |
| * 1. Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 472 683,8 | 17 342,3 | 95 764,6 | 105 631,4 | 110 912,9 | 33 185,3 | 34 844,5 | 36 586,7 | 38 416,1 | Для раннего выявления отдельных хронических неинфекционных заболеваний (состояний), факторов риска их развития (повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение), а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 472 683,8 | 17 342,3 | 95 764,6 | 105 631,4 | 110 912,9 | 33 185,3 | 34 844,5 | 36 586,7 | 38 416,1 |
| * 1. Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 1 595 467,1 | 147 631,6 | 216 614,4 | 224 252,8 | 235 465,5 | 178 997,8 | 187 947,7 | 197 345,0 | 207 212,3 | Профилактические медицинские осмотры позволяют выявить группу здоровья детей |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 1 595 467,1 | 147 631,6 | 216 614,4 | 224 252,8 | 235 465,5 | 178 997,8 | 187 947,7 | 197 345,0 | 207 212,3 |
| * 1. Оказание неотложной медицинской помощи | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 1 672 349,9 | 196 385,1 | 184 898,6 | 182 653,2 | 192 703,2 | 212 455,5 | 223 078,3 | 234 232,2 | 245 943,8 | Неотложная медицинская помощь необходима в период обострившейся хронической патологии или при несчастном случае, но при этом не существует угрозы жизни больного |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 1 672 349,9 | 196 385,1 | 184 898,6 | 182 653,2 | 192 703,2 | 212 455,5 | 223 078,3 | 234 232,2 | 245 943,8 |
| * 1. Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 12 053 688,3 | 1 519 492,4 | 1 277 659,7 | 1 324 012,3 | 1 379 110,6 | 1 520 469,4 | 1 596 492,9 | 1 676 317,6 | 1 760 133,4 | Оказание населению медицинской помощи в условиях поликлиники |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 12 053 688,3 | 1 519 492,4 | 1 277 659,7 | 1 324 012,3 | 1 379 110,6 | 1 520 469,4 | 1 596 492,9 | 1 676 317,6 | 1 760 133,4 |
| * 1. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 3 614 628,3 | 340 785,8 | 311 024,6 | 302 380,8 | 314 147,8 | 544 366,9 | 571 585,2 | 600 164,5 | 630 172,7 | Для оказания медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 3 614 628,3 | 340 785,8 | 311 024,6 | 302 380,8 | 314 147,8 | 544 366,9 | 571 585,2 | 600 164,5 | 630 172,7 |
| * 1. Совершенствование медицинской эвакуации | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 125 385,8 | 13 539,6 | 13 612,7 | 13 680,8 | 13 749,2 | 16 427,3 | 17 248,6 | 18 111,0 | 19 016,6 | Для оказания неотложной медицинской помощи заболевшим, направление в лечебные учреждения лиц, нуждающихся в госпитализации, выявление и кратковременная изоляция инфекционных больных, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 125 385,8 | 13 539,6 | 13 612,7 | 13 680,8 | 13 749,2 | 16 427,3 | 17 248,6 | 18 111,0 | 19 016,6 |
| * 1. Оказание скорой медицинской помощи | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 3 347 422,3 | 390 468,5 | 367 511,8 | 369 753,4 | 386 482,0 | 425 325,6 | 446 591,9 | 468 921,5 | 492 367,6 | Для оказания скорой медицинской помощи населению согласно вызовам |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 3 347 422,3 | 390 468,5 | 367 511,8 | 369 753,4 | 386 482,0 | 425 325,6 | 446 591,9 | 468 921,5 | 492 367,6 |
| * 1. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 326 030,4 | 38 048,4 | 39 002,8 | 39 487,9 | 39 882,7 | 41 771,4 | 42 189,1 | 42 611,0 | 43 037,1 | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 326 030,4 | 38 048,4 | 39 002,8 | 39 487,9 | 39 882,7 | 41 771,4 | 42 189,1 | 42 611,0 | 43 037,1 |
| * 1. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 61 540,6 | 7 506,1 | 5 243,4 | 5 177,4 | 5 239,5 | 8 903,3 | 9 348,4 | 9 815,8 | 10 306,6 | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 61 540,6 | 7 506,1 | 5 243,4 | 5 177,4 | 5 239,5 | 8 903,3 | 9 348,4 | 9 815,8 | 10 306,6 |
| * 1. Обеспечение проведения процедуры ЭКО | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 168 680,4 | 12 760,3 | 29 892,5 | 27 368,5 | 34 508,3 | 14 883,8 | 15 627,9 | 16 409,3 | 17 229,8 | Для направления супружеских пар на проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 168 680,4 | 12 760,3 | 29 892,5 | 27 368,5 | 34 508,3 | 14 883,8 | 15 627,9 | 16 409,3 | 17 229,8 |
| * 1. Высокотехнологичная медицинская помощь | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 1 026 846,8 | 118 415,0 | 118 406,7 | 121 334,7 | 124 877,7 | 126 171,0 | 132 479,6 | 139 103,5 | 146 058,7 | Оказание выскотехнологичной медицинской помощи больным, а также оплата проезда до места лечения. |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 1 026 846,8 | 118 415,0 | 118 406,7 | 121 334,7 | 124 877,7 | 126 171,0 | 132 479,6 | 139 103,5 | 146 058,7 |
| * 1. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 2018-2020гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 220 738,9 | 220 738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершение строительства терапевтического корпуса в Кызыле на 125 коек, на 250 посещений в год. |
| федеральный бюджет | 209 100,0 | 209 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 11 638,9 | 11 638,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | 2018 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 321 884,5 | 25 884,5 | 296 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение медицинского обрудования для нужды медицинских организаций |
| федеральный бюджет | 321 884,5 | 25 884,5 | 296 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 13 845,7 | 13 845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организационные услуги склада по 7 высокозатратных заболеваний, а также по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, для приобретения диагностических средств для микробиологических исследований ВИЧ инфицированных. |
| федеральный бюджет | 13 363,1 | 13 363,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 482,6 | 482,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Техобслуживание газораздаточного оборудования системы медицинского газоснабжения | 2019 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 1 976,5 | 0,0 | 1 976,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Для обеспечения техобслуживание газораздаточного оборудования системы медицинского газоснабжения для нужды ГБУЗ РТ "Перинатальный центр" |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1 976,5 |  | 1 976,5 |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 103 632,1 | 9 847,7 | 13 363,0 | 13 363,7 | 11 400,9 | 12 117,1 | 13 811,2 | 14 501,7 | 15 226,8 | Обеспечение питанием детей и беременных женщин |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 103 632,1 | 9 847,7 | 13 363,0 | 13 363,7 | 11 400,9 | 12 117,1 | 13 811,2 | 14 501,7 | 15 226,8 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 716 162,2 | 60 186,7 | 91 941,2 | 145 390,9 | 94 036,5 | 131 828,5 | 61 151,0 | 64 208,5 | 67 418,9 | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан территориального регистра |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 716 162,2 | 60 186,7 | 91 941,2 | 145 390,9 | 94 036,5 | 131 828,5 | 61 151,0 | 64 208,5 | 67 418,9 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 708 010,8 | 535 214,9 | 640 709,6 | 673 981,7 | 699 522,6 | 731 652,8 | 769 842,7 | 808 334,9 | 848 751,6 | Для оказания медицинской помощи больных в условиях дневного стационара |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 133 236,8 | 16 967,7 | 14 807,7 | 16 731,7 | 14 274,2 | 15 170,9 | 17 536,7 | 18 413,6 | 19 334,3 |
| средства ТФОМС | 5 574 774,0 | 518 247,2 | 625 901,9 | 657 250,0 | 685 248,4 | 716 481,9 | 752 306,0 | 789 921,3 | 829 417,3 |
| * 1. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный санаторий Балгазын") | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 532 374,5 | 59 083,8 | 58 850,7 | 74 680,5 | 63 711,7 | 67 714,1 | 66 085,2 | 69 389,5 | 72 859,0 | На содержание санатория Балгазын (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). Увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 96 %. |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 532 374,5 | 59 083,8 | 58 850,7 | 74 680,5 | 63 711,7 | 67 714,1 | 66 085,2 | 69 389,5 | 72 859,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция переливания крови") | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 375 348,5 | 44 788,5 | 49 692,8 | 51 433,9 | 43 879,5 | 46 636,0 | 44 065,9 | 46 269,2 | 48 582,7 | Для заготовки, переработки, хранения донорсокй крови и ее компонентов |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 375 348,5 | 44 788,5 | 49 692,8 | 51 433,9 | 43 879,5 | 46 636,0 | 44 065,9 | 46 269,2 | 48 582,7 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Республиканский дом ребенка") | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 316 335,8 | 37 691,8 | 38 842,9 | 50 022,5 | 32 675,4 | 45 356,3 | 35 447,1 | 37 219,4 | 39 080,4 | На содержание ГБУЗ РТ "Дом ребенка" (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 316 335,8 | 37 691,8 | 38 842,9 | 50 022,5 | 32 675,4 | 45 356,3 | 35 447,1 | 37 219,4 | 39 080,4 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 2 691 127,1 | 333 321,8 | 372 638,2 | 403 399,4 | 277 986,1 | 351 715,2 | 302 003,6 | 317 103,8 | 332 959,0 | На содержание прочих учреждений (лечения больных, приобретение медикаментов, расходных материалов коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 2 691 127,1 | 333 321,8 | 372 638,2 | 403 399,4 | 277 986,1 | 351 715,2 | 302 003,6 | 317 103,8 | 332 959,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 33 414 515,2 | 3 639 238,3 | 3 840 085,3 | 4 104 488,6 | 4 138 765,2 | 4 170 623,9 | 4 289 076,6 | 4 503 530,4 | 4 728 706,9 | На содержание стационаров (для лечения больных в условиях круглосуточного стационара, приобретение медикаментов, расходных материалов коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 6 319 892,1 | 738 004,7 | 835 942,4 | 894 432,0 | 639 986,8 | 810 997,1 | 761 468,4 | 799 541,8 | 839 518,9 |
| средства ТФОМС | 27 094 623,1 | 2 901 233,6 | 3 004 142,9 | 3 210 056,6 | 3 498 778,4 | 3 359 626,8 | 3 527 608,2 | 3 703 988,6 | 3 889 188,0 |
| * 1. Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 197 321,6 | 20 707,3 | 22 604,2 | 31 357,3 | 26 751,7 | 28 432,2 | 21 401,7 | 22 471,8 | 23 595,4 | Оказание паллиативной медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 197 321,6 | 20 707,3 | 22 604,2 | 31 357,3 | 26 751,7 | 28 432,2 | 21 401,7 | 22 471,8 | 23 595,4 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 98 095,9 | 12 102,7 | 12 102,7 | 12 485,2 | 10 651,4 | 11 320,6 | 12 508,6 | 13 134,0 | 13 790,7 | Для приобретение расходных материалов для проведения неонатального и аудилогического скрининга |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 98 095,9 | 12 102,7 | 12 102,7 | 12 485,2 | 10 651,4 | 11 320,6 | 12 508,6 | 13 134,0 | 13 790,7 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 128 126,1 | 9 364,3 | 13 329,2 | 24 260,0 | 20 696,8 | 21 997,0 | 12 205,8 | 12 816,1 | 13 456,9 | Для приобретения медицинского оборудования для нужды медицинских организаций |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 128 126,1 | 9 364,3 | 13 329,2 | 24 260,0 | 20 696,8 | 21 997,0 | 12 205,8 | 12 816,1 | 13 456,9 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 17 532,7 | 950,0 | 3 391,0 | 1 650,6 | 1 408,2 | 1 496,6 | 2 739,5 | 2 876,5 | 3 020,3 | Для проведения текущий ремонтных работ в медицинских организациях |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 17 532,7 | 950,0 | 3 391,0 | 1 650,6 | 1 408,2 | 1 496,6 | 2 739,5 | 2 876,5 | 3 020,3 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 38 546,0 | 5 078,8 | 4 500,0 | 4 500,0 | 3 839,1 | 4 080,2 | 5 249,1 | 5 511,6 | 5 787,2 | Оказание выскотехнологичной медицинской помощи больным, а также оплата проезда до места лечения. |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 38 546,0 | 5 078,8 | 4 500,0 | 4 500,0 | 3 839,1 | 4 080,2 | 5 249,1 | 5 511,6 | 5 787,2 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Централизованные расходы на приобретение медикаментов | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 254 744,2 | 31 221,4 | 33 527,4 | 39 527,4 | 20 603,0 | 30 399,9 | 31 551,2 | 33 128,7 | 34 785,2 | Обеспечение лекарственными препаратами для нужды медицинских организаций |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 254 744,2 | 31 221,4 | 33 527,4 | 39 527,4 | 20 603,0 | 30 399,9 | 31 551,2 | 33 128,7 | 34 785,2 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 663 795,2 | 133 281,3 | 140 386,3 | 141 358,7 | 120 596,5 | 128 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан федерального регистра |
| федеральный бюджет | 663 795,2 | 133 281,3 | 140 386,3 | 141 358,7 | 120 596,5 | 128 172,4 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 231 407,3 | 59 308,4 | 44 566,9 | 46 209,9 | 39 422,8 | 41 899,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан федерального регистра |
| федеральный бюджет | 231 407,3 | 59 308,4 | 44 566,9 | 46 209,9 | 39 422,8 | 41 899,3 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37. Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2018 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 43 183,3 | 9 997,0 | 9 113,8 | 8 722,4 | 7 441,3 | 7 908,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Для обеспечения инвазивными и не инвазивными наркотическими лекарственными препаратами для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых и детей. Обеспечение медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям |
| федеральный бюджет | 42 291,5 | 9 997,0 | 8 658,1 | 8 286,3 | 7 441,3 | 7 908,8 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 891,8 |  | 455,7 | 436,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38. Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 2019 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 56 578,9 | 0,0 | 15 105,4 | 15 027,5 | 12 820,3 | 13 625,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Охват населения Республики Тыва медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза, информированность населения по вопросам ВИЧ-инфекции |
| федеральный бюджет | 55 058,4 |  | 14 336,3 | 14 276,1 | 12 820,3 | 13 625,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1 520,5 | 0,0 | 769,1 | 751,4 | 0,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39. Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2019 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 2 112,1 | 0,0 | 578,1 | 555,8 | 474,2 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных высокозатратных заболеваний |
| федеральный бюджет | 2 112,1 |  | 578,1 | 555,8 | 474,2 | 504,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40. Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2018-2020гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 4 344,8 | 940,7 | 1 489,5 | 1 468,2 | 223,2 | 223,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оказание выскотехнологичной медицинской помощи больным. |
| федеральный бюджет | 1 058,1 | 144,0 | 244,5 | 223,2 | 223,2 | 223,2 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 3 286,7 | 796,7 | 1 245,0 | 1 245,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41. Региональный проект 5 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2018-2025 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 815 361,4 | - | - | 284 260,37 | 247 328,00 | 283 773,00 | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | 789 586,7 | - | - | 274 979,70 | 240 094,80 | 274 512,20 | - | - | - |
| республиканский бюджет | 25 774,7 | - | - | 9 280,67 | 7 233,20 | 9 260,80 | - | - | - |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.41.1. Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | 2020-2022 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 435 323,5 | - | - | 155 613,5 | 119 030,0 | 160 680,0 | - | - | - | Строительство 73 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек |
| федеральный бюджет | 413 562,8 |  |  | 147 832,8 | 113 080,0 | 152 650,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 21 760,7 |  |  | 7 780,7 | 5 950,0 | 8 030,0 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.1. Фельдшерско-акушерский пункт с. Аянгаты, ул. Культура, д. 11-2 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.2. Фельдшерско-акушерский пункт с. Барлык, ул. Трактовая, д. 14-1 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.3. Фельдшерско-акушерский пункт арбан Эржей, ул. Центральная, д. 21-1 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.4. Фельдшерско-акушерский пункт с. Усть-Элегест, ул. Улуг-Хемская, д. 35 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.5. Фельдшерско-акушерский пункт с. Кара-Хаак, ул. Рабочая, д. 15 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.6. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ээрбек, ул. Степная, д. 2 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.7. Фельдшерско-акушерский пункт с. Аржаан, ул. Комсомольская, д. 12 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.8.  Фельдшерско-акушерский пункт с. Сесерлиг, ул. Малчын, д. 13 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.9. Фельдшерско-акушерский пункт с. Уюк, ул. Красных Партизан, д. 14а | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,2 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.10. Фельдшерско-акушерский пункт с. Хадын, ул. Почтовая, д. 28а | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.11. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ак-Даш, ул. Найырал, д. 39а | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.12. Фельдшерско-акушерский пункт с. Алдан-Маадыр, ул. Дажы-Намчал, д. 25 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,1 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,2 |  |  | 299,2 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.13. Фельдшерско-акушерский пункт с. Бора-Тайга, ул. Найырал, д. 53/1 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,2 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.14. Фельдшерско-акушерский пункт с. Кара-Чыраа, ул. Новая, д. 15 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.15. Фельдшерско-акушерский пункт с. Владимировка, ул. Механизаторов, д. 38 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.16. Фельдшерско-акушерский пункт с. Дурген, ул. Шоссейная, д. 49а | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.17. Фельдшерско-акушерский пункт с. Межегей, ул. Пролетарская, д. 20а | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.18. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ак-Эрик, ул. Чооду Курседи, д. 18а | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,14 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.19. Фельдшерско-акушерский пункт с. Берт-Даг, ул. Найырал, д. 3/1 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.20. Фельдшерско-акушерский пункт с. Шуурмак, ул. Лесная, д. 16а | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,1 | - | - | 5 985,14 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.21. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ак-Чыраа, ул. Чыжыргана, д. 4 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.22. Фельдшерско-акушерский пункт с. Иштии-Хем, ул. Школьная, д. 2 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.23. Фельдшерско-акушерский пункт с. Булун-Терек, ул. Ленина, д. 34 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.24. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ак-Тал, ул. Малчын, д. 42 | 2020г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.25. Фельдшерско-акушерский пункт с. Чал-Кежиг, ул. Школьная, д. 8а | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.26. Фельдшерско-акушерский пункт с. Холчук, ул. Новая, 6 | 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 985,2 | - | - | 5 985,18 | - | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 685,9 |  |  | 5 685,9 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 299,3 |  |  | 299,3 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.27. Врачебная амбулатория с. Бай-Тал, ул. Мира, д. 33 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.28. Фельдшерско-акушерский пункт с. Шуй, ул. Кудурукпай, д. 1 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.29. Фельдшерско-акушерский пункт с. Сыстыг-Хем, ул. Центральная, д. 13а | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.30. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ырбан, ул. Промышленная, д. 20а | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.31. Фельдшерско-акушерский пункт с. Баян-Тала, ул. Ленина, д. 40 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.32. Фельдшерско-акушерский пункт с. Бажын-Алаак, ул. Карла Маркса, д. 41 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,2 | - | - | - | - | 5 951,20 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,8 |  |  |  |  | 5 653,8 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.33. Фельдшерско-акушерский пункт с. Теве-Хая, ул. Комсомольская, д. 18 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,2 | - | - | - | - | 5 951,20 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  |  | 297,5 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.34. Фельдшерско-акушерский пункт с. Чаа-Суур, ул. Ленина, д. 20 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.35. Врачебная амбулатория с. Элегест, ул. Ленина, д. 6 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.36. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ийи-Тал, ул. Механизаторская, д. 4 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.37. Врачебная амбулатория с. Арыг-Узуу, ул. Мира, д. 4 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.38. Фельдшерско-акушерский пункт с. Кундустуг, ул. Центральная, д. 37 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.39. Фельдшерско-акушерский пункт с. Авыйган, ул. Юбилейная, д. 16 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.40. Фельдшерско-акушерский пункт с. Кок-Хаак, ул. Зеленная, д. 4а | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.41. Фельдшерско-акушерский пункт с. Бояровка, ул. Совхозная, д. 27 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.42. Фельдшерско-акушерский пункт с. Кочетовов, ул. Титова, д. 1 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.43. Фельдшерско-акушерский пункт с. Белдир-Арыг, ул. Соян-Бадыргы, д. 2 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.44. Фельдшерско-акушерский пункт с. Чазылары, ул. Анчы, д. 7 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.45. Врачебная амбулатория с. Морен, ул. Тайбын, д. 9 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.46. Фельдшерско-акушерский пункт с. Бай-Даг, ул. Ленина, д. 22 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.47. Фельдшерско-акушерский пункт с. Тоолайлыг, ул. Школьная, д. 2 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,2 | - | - | - | - | 5 951,20 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  |  | 297,5 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.48. Фельдшерско-акушерский пункт с. Хонделен, ул. Антон Уержаа, д.3-2 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.49. Фельдшерско-акушерский пункт с. Бижиктиг-Хая, ул. Новая, д. 6-2 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.50. Фельдшерско-акушерский пункт с. Аксы-Барлык, ул. Найырал, д. 16 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.51. Фельдшерско-акушерский пункт с. Эрги-Барлык, ул. Эрик, д. 30 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.52. Фельдшерско-акушерский пункт с. Шеми, ул. Ленина, д. 36-2 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.53. Фельдшерско-акушерский пункт с. Хондергей, ул. Бурзекея, д. 33 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.54. Фельдшерско-акушерский пункт с. Чыргакы, ул. Ийистер, д. 42-2 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.55. Фельдшерско-акушерский пункт с. Хайыракан, ул. Сат Чудуймаа, д. 50-2 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.56. Фельдшерско-акушерский пункт с. Хорум-Даг, ул. Ховалыг Оюу д. 4-2 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.57. Врачебная амбулатория с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, д. 42 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.58. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ийме, ул. Олзей-оола, д. 12 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.59. Врачебная амбулатория с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д. 16 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.60. Фельдшерско-акушерский пункт с. Шивилиг, ул. Первомайская, д. 9 | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.61. Врачебная амбулатория с. Торгалыг, ул. Советская, д.92 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.62. Фельдшерско-акушерский пункт с. Чодураа, ул. Шойдун, д. 60 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.63. Врачебная амбулатория, с. Хайыракан, ул. Адыг-Тулуш, д. 1-/2 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.64. Фельдшерско-акушерский пункт с. Эжъим, ул. Ооруг, д. 5 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.65. Фельдшерско-акушерский пункт с. Баян-Кол, ул. Центральная, д. 2 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.66. Фельдшерско-акушерский пункт с. Шамбалыг, ул. Алдан-Маадыр, д. 11 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.67. Фельдшерско-акушерский пункт с. Терлиг-Хая, ул. Рабочая, д. 13 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.68. Фельдшерско-акушерский пункт с. Бурен-Хем, ул. Енисейская, д. 19 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.69. Фельдшерско-акушерский пункт с. Бурен-Бай-Хаак, ул. Центральная. Д. 6 | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.70. Фельдшерско-акушерский пункт арбан Усть-Ужеп, ул. Набережная | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.71. Фельдшерско-акушерский пункт с. Эми, мест. Отттук-Даш | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.72. Фельдшерско-акушерский пункт арбан Билелиг, ул. Центральная, д. 2а | 2021 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,5 | - | - | - | 5 951,50 | - | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 654,0 |  |  |  | 5 654,0 |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.1.73. Фельдшерско-акушерский пункт с. Каргы, мест. Белдир-Чазы | 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 951,1 | - | - | - | - | 5 951,10 | - | - | - | Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи |
| федеральный бюджет | 5 653,7 |  |  |  |  | 5 653,7 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 297,4 |  |  |  |  | 297,4 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41.2. Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | 01.01.2020 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 380 037,9 |  |  | 128 646,90 | 128 298,00 | 123 093,00 | - | - | - | Утверждена стратегия развития санитарной авиации в Республике Тыва на 2019-2024 годы. Создана единая система диспетчеризации скорой медицинской помощи, построена 1 вертолетная (посадочная) площадка, увеличены вылеты санитарной авиации |
| федеральный бюджет | 376 023,9 |  |  | 127 146,90 | 127 014,80 | 121 862,20 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 4 014,0 |  |  | 1 500,00 | 1 283,20 | 1 230,80 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42. Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.10.2018 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 160 307,6 | 0,0 | 36 346,4 | 40 880,8 | 31 827,5 | 51 252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 158 490,3 | - | 34 529,10 | 40 880,80 | 31 827,50 | 51 252,90 | - | - | - |  |
| республиканский бюджет | 1 817,3 | - | 1 817,30 | - | - | - | - | - | - |  |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.42.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | 01.10.2018 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 160 307,6 | - | 36 346,40 | 40 880,80 | 31 827,50 | 51 252,90 | - | - | - | Приведение оснащенности РСЦ ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» и ГБУЗ РТ "Барун-Хемчкиский ММЦ" до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс. Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения. |
| федеральный бюджет | 158 490,3 |  | 34 529,10 | 40 880,80 | 31 827,50 | 51 252,90 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1 817,3 |  | 1 817,30 | - | - |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43. Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 330 632,9 | - | 77 377,30 | 133 908,90 | 54 336,70 | 65 010,00 | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | 326 764,0 | - | 73 508,40 | 133 908,90 | 54 336,70 | 65 010,00 | - | - | - |  |
| республиканский бюджет | 3 868,9 | - | 3 868,90 | - | - | - | - | - | - |  |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.43.1. Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исслеований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 330 632,9 | - | 77 377,30 | 133 908,90 | 54 336,70 | 65 010,00 | - | - | - | Закупка медицинского оборудования для нужды ГБУЗ РТ "Республиканский онкологический диспансер" |
| федеральный бюджет | 326 764,0 |  | 73 508,40 | 133 908,90 | 54 336,70 | 65 010,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 3 868,9 |  | 3 868,90 | - | - |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44. Региональный проект 4 "Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям " | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 180 856,8 | 58 631,40 | 59 599,70 | 62 625,70 | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | 171 813,9 | 55 699,8 | 56 619,7 | 59 494,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 9 042,9 | 2 931,6 | 2 980,0 | 3 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.44.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 180 856,8 | 58 631,40 | 59 599,70 | 62 625,70 | - | - | - | - | - | Приобретение медицинского оборудования для нужды медицинских организаций республики и для проведения организационно-планировочных решений внутренних пространств , обеспечивающих комфортность пребывания детей |
| федеральный бюджет | 171 813,9 | 55 699,8 | 56 619,70 | 59 494,40 |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 9 042,9 | 2 931,6 | 2 980,00 | 3 131,30 |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45. Региональный проект 8 "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 1 048,5 | - | 914,00 | 47,90 | 43,30 | 43,30 | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | 966,0 | - | 836,00 | 43,40 | 43,30 | 43,30 | - | - | - |  |
| республиканский бюджет | 82,5 | - | 78,00 | 4,50 | - | - | - | - | - |  |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1. 45 1 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 1 048,5 | - | 914,00 | 47,90 | 43,30 | 43,30 | - | - | - | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |
| федеральный бюджет | 966,0 |  | 836,00 | 43,40 | 43,30 | 43,30 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 82,5 |  | 78,00 | 4,50 | - |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46. Строительство объекта «Межрайонная больница в г. Чадан Дзун-Хемчикского района» | 2020-2022 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 3 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600 000,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение общей смертности населения на 14,8%, с 8,8 до 7,5 на 1000 населения в 2024 году. Создание рабочих мест - 22 штатные единицы. Налоговые поступления в бюджет субъекта с 2023 по 2024 гг. в сумме 103,2 млн. рублей, в том числе НДФЛ 3,3 млн. рублей; налог на имущество 98,6 млн. рублей; земельный налог 0,2 млн. рублей; плата за загрязнение окружающей среды 1,2 млн. рублей. |
| федеральный бюджет | 3 040 000,0 |  |  | 1 520 000,0 | 760 000,0 | 760 000,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 160 000,0 |  |  | 80 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47. Строительство объекта «Республиканский онкологический диспансер в г. Кызыле» | 2021-2023 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 3 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950 000,0 | 975 000,0 | 975 000,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение показателя смертности от новообразований на 2,6%, с 123,2 до 120,0 на 100 тыс. населения в 2024 году. Создание рабочих мест - 40,25 штатных единиц. Налоговые поступления в бюджет субъекта запланированы с 2024 г. в сумме 54,9 млн. рублей в год, в том числе НДФЛ 3,1 млн. рублей; налог на имущество 51,5 млн. рублей; земельный налог 0,2 млн. рублей, плата за загрязнение окружающей среды 0,04 млн. рублей. |
| федеральный бюджет | 3 861 000,0 |  |  |  | 1 930 500,0 | 965 250,0 | 965 250,0 |  |  |
| республиканский бюджет | 39 000,0 |  |  |  | 19 500,0 | 9 750,0 | 9 750,0 |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48. Строительство объекта «Республиканская детская больница в г. Кызыле» | 2022-2024 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 1 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633 340,0 | 633 330,0 | 633 330,0 | 0,0 | Снижение младенческой смертности на 30,9%, с 9,4 до 6,5 на 1000 родившихся живыми в 2024 году. Создание рабочих мест - 49,75 штатных единиц. Налоговые поступления в бюджет субъекта запланированы с 2025 г. в сумме 33,6 млн. рублей в год, в том числе НДФЛ - 4,1 млн. рублей, налог на имущество 29,3 млн. рублей; земельный налог 0,1 млн. рублей; плата за загрязнение окружающей среды 0,05 млн. рублей |
| федеральный бюджет | 1 881 000,0 |  |  |  |  | 627 000,0 | 627 000,0 | 627 000,0 |  |
| республиканский бюджет | 19 000,0 |  |  |  |  | 6 340,0 | 6 330,0 | 6 330,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49. Строительство объекта «Республиканская туберкулезная больница в г. Кызыле» | 2023-2024 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 5 676 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 838 350,0 | 2 838 350,0 | 0,0 | Снижение смертности от туберкулеза на 18,4%, с 42,9 до 35,1 на 100 тыс. населения в 2024 году. Создание рабочих мест - 46 штатных единиц. Налоговые поступления в бюджет субъекта запланированы в сумме 70,6 млн. рублей в год, в том числе НДФЛ 4,1 млн. рублей; налог на имущество 65,4 млн. рублей; земельный налог 0,5 млн. рублей; плата за загрязнение окружающей среды 0,6 млн. рублей. |
| федеральный бюджет | 5 392 860,0 |  |  |  |  |  | 2 696 430,0 | 2 696 430,0 |  |
| республиканский бюджет | 283 840,0 |  |  |  |  |  | 141 920,0 | 141 920,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50. Строительство объекта «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф в г. Кызыле» | 2023-2024 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 784 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392 000,0 | 392 000,0 | 0,0 | Увеличение доли выездов бригадами скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 минут с 76,6 до 85% в 2024 году. Налоговые поступления в бюджет субъекта запланированы с 2025 г. в сумме 12,2 млн. рублей в год, в том числе налог на имущество 12,07 млн. рублей; земельный налог 0,1 млн. рублей; плата за загрязнение окружающей среды 0,02 млн. рублей |
| федеральный бюджет | 744 800,0 |  |  |  |  |  | 372 400,0 | 372 400,0 |  |
| республиканский бюджет | 39 200,0 |  |  |  |  |  | 19 600,0 | 19 600,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51. Строительство объекта «Республиканский родильный дом» | 2023-2024 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 2 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | 0,0 | Снижение младенческой смертности на 30,9%, с 9,4 до 6,5 на 1000 родившихся живыми в 2024 году. Создание рабочих мест -16,25 штатных единиц. Налоговые поступления в бюджет субъекта в сумме 10,1 млн. рублей в год, в том числе НДФЛ - 1,4 млн. рублей, налог на имущество 38,5 млн. рублей; земельный налог 0,2 млн. рублей. |
| федеральный бюджет | 2 375 000,0 |  |  |  |  |  | 1 187 500,0 | 1 187 500,0 |  |
| республиканский бюджет | 125 000,0 |  |  |  |  |  | 62 500,0 | 62 500,0 |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** | **Министерство здравоохранения Республики Тыва** | **итого** | **947 609,8** | **88 934,4** | **99 515,6** | **117 015,8** | **115 049,0** | **121 032,7** | **128 806,4** | **135 246,8** | **142 009,1** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет** | **171 940,6** | **21 335,1** | **23 408,0** | **21 136,0** | **18 031,6** | **19 164,4** | **21 844,7** | **22 937,0** | **24 083,8** |
| **средства ТФОМС** | **775 669,2** | **67 599,3** | **76 107,6** | **95 879,8** | **97 017,4** | **101 868,3** | **106 961,7** | **112 309,8** | **117 925,3** |
| 2.1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 775 669,2 | 67 599,3 | 76 107,6 | 95 879,8 | 97 017,4 | 101 868,3 | 106 961,7 | 112 309,8 | 117 925,3 | Оказание реабилитационной медицинской помощи больным |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 775 669,2 | 67 599,3 | 76 107,6 | 95 879,8 | 97 017,4 | 101 868,3 | 106 961,7 | 112 309,8 | 117 925,3 |
| 2.2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 169 469,4 | 21 135,9 | 21 136,0 | 21 136,0 | 18 031,6 | 19 164,4 | 21 844,7 | 22 937,0 | 24 083,8 | Направление детей в санаторно-курортные организации |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 169 469,4 | 21 135,9 | 21 136,0 | 21 136,0 | 18 031,6 | 19 164,4 | 21 844,7 | 22 937,0 | 24 083,8 |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 2 471,2 | 199,2 | 2 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 2 471,2 | 199,2 | 2 272,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** | **2018-2025гг.** | **Министерство здравоохранения Республики Тыва** | **итого** | **471 645,9** | **58 713,5** | **69 583,5** | **66 673,0** | **56 880,2** | **60 453,6** | **50 544,7** | **53 071,9** | **55 725,5** |  |
| **федеральный бюджет** | **16 438,3** | **7 438,3** | **9 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет** | **455 207,6** | **51 275,2** | **60 583,5** | **66 673,0** | **56 880,2** | **60 453,6** | **50 544,7** | **53 071,9** | **55 725,5** |
| **средства ТФОМС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 341 668,7 | 40 970,8 | 42 594,0 | 48 468,0 | 41 349,2 | 43 946,8 | 39 441,7 | 41 413,8 | 43 484,4 | На содержание Медицинского колледжа (коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 341 668,7 | 40 970,8 | 42 594,0 | 48 468,0 | 41 349,2 | 43 946,8 | 39 441,7 | 41 413,8 | 43 484,4 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 27 693,5 | 3 242,7 | 3 806,5 | 3 652,0 | 3 115,6 | 3 311,3 | 3 351,4 | 3 519,0 | 3 695,0 | На выплаты стипендий студентам Медицинского колледжа. |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 27 693,5 | 3 242,7 | 3 806,5 | 3 652,0 | 3 115,6 | 3 311,3 | 3 351,4 | 3 519,0 | 3 695,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Подготовка кадров средних медицинских работников | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 3 961,1 | 0,0 | 1 055,0 | 1 053,0 | 898,3 | 954,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка кадров средних медицинских работников на базе Республиканского медицинского колледжа |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 3 961,1 |  | 1 055,0 | 1 053,0 | 898,3 | 954,8 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 12 027,1 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 279,7 | 1 360,1 | 1 550,3 | 1 627,8 | 1 709,2 | Для организации периодического прохождение курсов усовершенствования медицинских работников. Подготовка квалифицированных врачей-специалистов через целевую клиническую ординатуру и аспирантуру с учетом потребности медицинских организаций. Повышение квалификации специалистов. |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 12 027,1 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 279,7 | 1 360,1 | 1 550,3 | 1 627,8 | 1 709,2 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 64 108,5 | 13 000,0 | 15 000,0 | 6 000,0 | 5 118,7 | 5 440,3 | 6 201,3 | 6 511,3 | 6 836,9 | Компенсационные выплаты врачам, переехавшим на работу в сельский населенный пункт |
| федеральный бюджет | 16 438,3 | 7 438,3 | 9 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 47 670,2 | 5 561,7 | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 118,7 | 5 440,3 | 6 201,3 | 6 511,3 | 6 836,9 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 22 187,0 | - | 5 628,00 | 6 000,00 | 5 118,70 | 5 440,30 | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятий позволит устранить дефицит врачей и среднего медицинского персонала к концу 2024 года, за счет увеличения и численности до 1754 и 5028 специалистов соответственно. |
| республиканский бюджет | 22 187,0 | - | 5 628,00 | 6 000,00 | 5 118,70 | 5 440,30 | - | - | - |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6.1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 22 187,0 | - | 5 628,00 | 6 000,00 | 5 118,70 | 5 440,30 | - | - | - | Функционирует отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 22 187,0 |  | 5 628,00 | 6 000,00 | 5 118,70 | 5 440,30 |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** | **2018-2025гг.** | **Министерство здравоохранения Республики Тыва** | **итого** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **средства ТФОМС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** | **2018-2025гг.** | **Министерство здравоохранения Республики Тыва** | **итого** | **494 309,3** | **17 454,7** | **88 143,2** | **297 614,7** | **79 864,4** | **11 232,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **федеральный бюджет** | **470 566,7** | **13 000,0** | **83 736,0** | **282 734,0** | **79 864,4** | **11 232,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет** | **23 742,6** | **4 454,7** | **4 407,2** | **14 880,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **средства ТФОМС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.1. Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за счет резервного фонда | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Использование медицинскими организациями медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их информационного взаимодействия с РМИАС и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения |
| федеральный бюджет | 13 000,0 | 13 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Информационные технологии в здравоохранении | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 4 454,7 | 4 454,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Использование медицинскими организациями медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их информационного взаимодействия с РМИАС и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 4 454,7 | 4 454,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Региональный проект 1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)" | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 476 854,6 | - | 88 143,20 | 297 614,70 | 79 864,40 | 11 232,30 | - | - | - | К концу 2024 года не менее 90% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Тыва обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. |
| федеральный бюджет | 457 566,7 | - | 83 736,00 | 282 734,00 | 79 864,40 | 11 232,30 | - | - | - |
| республиканский бюджет | 19 287,9 | - | 4 407,20 | 14 880,70 | - | - | - | - | - |
| средства ТФОМС | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.1. Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 476 854,6 | - | 88 143,20 | 297 614,70 | 79 864,40 | 11 232,30 | - | - | - | Реализована в Республике Тыва государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ |
| федеральный бюджет | 457 566,7 |  | 83 736,00 | 282 734,00 | 79 864,40 | 11 232,30 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 19 287,9 |  | 4 407,20 | 14 880,70 | - |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** | **2018-2025гг.** | **Министерство здравоохранения Республики Тыва** | **итого** | **24 623 019,8** | **2 839 023,7** | **2 921 366,3** | **2 981 909,8** | **3 103 120,5** | **3 229 651,2** | **3 028 691,0** | **3 180 125,5** | **3 339 131,8** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет** | **22 803 292,6** | **2 682 729,2** | **2 762 081,4** | **2 760 773,8** | **2 870 927,7** | **2 985 848,8** | **2 772 698,4** | **2 911 333,3** | **3 056 900,0** |
| **средства ТФОМС** | **1 819 727,2** | **156 294,5** | **159 284,9** | **221 136,0** | **232 192,8** | **243 802,4** | **255 992,6** | **268 792,2** | **282 231,8** |
| 6.1. Медицинское страхование неработающего населения | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 22 803 292,6 | 2 682 729,2 | 2 762 081,4 | 2 760 773,8 | 2 870 927,7 | 2 985 848,8 | 2 772 698,4 | 2 911 333,3 | 3 056 900,0 | На медицинское страхование неработающего населения |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 22 803 292,6 | 2 682 729,2 | 2 762 081,4 | 2 760 773,8 | 2 870 927,7 | 2 985 848,8 | 2 772 698,4 | 2 911 333,3 | 3 056 900,0 |
| средства ТФОМС | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | 2018-2025гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | итого | 1 819 727,2 | 156 294,5 | 159 284,9 | 221 136,0 | 232 192,8 | 243 802,4 | 255 992,6 | 268 792,2 | 282 231,8 | Оказания медицинской помощи частными медицинскими организациями |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства ТФОМС | 1 819 727,2 | 156 294,5 | 159 284,9 | 221 136,0 | 232 192,8 | 243 802,4 | 255 992,6 | 268 792,2 | 282 231,8 |
| **Программа** | **2018-2025гг.** | **Министерство здравоохранения Республики Тыва** | **итого** | **116101312,8** | **11109728,5** | **11687205,9** | **14086743,7** | **14841734,2** | **15123989,5** | **18159961,5** | **17786837,9** | **13305111,7** |  |
| **федеральный бюджет** | **20 769 549,1** | **527 342,5** | **763 066,3** | **2 522 951,2** | **3 277 645,0** | **2 946 634,1** | **5 848 580,0** | **4 883 330,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет** | **36 103 082,3** | **4 154 961,2** | **4 429 204,0** | **4 721 547,6** | **4 274 474,0** | **4 710 079,3** | **4 472 412,8** | **4 674 278,4** | **4 666 125,0** |
| **средства ТФОМС** | **59228681,4** | **6427424,8** | **6494935,6** | **6842244,9** | **7289615,20** | **7467276,1** | **7838968,7** | **8229229,5** | **8638986,7** |

»;

5) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва

«Развитие здравоохранения

на 2018 - 2025 годы»

ПЛАН

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2018 - 2025 ГОДЫ»

НА ПЕРИОД 2018 - 2025 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (проекта) | Сроки наступления контрольного события (дата) | Ответственные за исполнение |
|
| **1** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** | | |
| 1.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 2018-2019 гг. | заместитель начальника отдела экономического планирования и бухгалтерского учета |
| 1.2. | Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.3. | Проведение диспансеризации население Республики Тыва (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.4. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.5. | Проведение осмотров в Центре здоровья (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.6. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для взрослых) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.7. | Проведение профилактических медицинских осмотров (для детей) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.8. | Оказание неотложной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.9. | Оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене (обращение) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.10. | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.11. | Совершенствование медицинской эвакуации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.12. | Оказание скорой медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.13. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю неонатология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.14. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в ГБУЗ РТ "Перинатальный центр РТ" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.15. | Обеспечение проведения процедуры ЭКО | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.16. | Высокотехнологичная медицинская помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 1.17. | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государсвтенной собственности субъектов Российской Федерации | 2018 год | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.18. | Приобретение медоборудования за счет резервного фонда Президента Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.19. | Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2018 год | отдел организации лекарственного обеспечения |
| 1.20. | Техобслуживание газораздаточного оборудования системы медицинского газоснабжения | 2019 год | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.21. | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.22. | Обеспечения необходимыми лекарственными препаратами | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел организации лекарственного обеспечения |
| 1.23. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.24. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный санаторий Балгазын") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.25. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Станция переливания крови") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.26. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения (ГБУЗ РТ "Республиканский дом ребенка") | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.27. | Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям здравоохранения (прочие) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.28. | Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.29. | Организация паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационарного пребывания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.30. | Субсидии на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.31. | Централизованные расходы на приобретение медицинского оборудования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.32. | Централизованные расходы на текущий ремонт и приобретение строительных материалов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.33. | Централизованные расходы на отправку больных на лечение за пределы республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи |
| 1.34. | Централизованные расходы на приобретение медикаментов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел организации лекарственного обеспечения |
| 1.35. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел организации лекарственного обеспечения |
| 1.36. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел организации лекарственного обеспечения |
| 1.37. | Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.38. | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел организации лекарственного обеспечения |
| 1.39. | Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел организации лекарственного обеспечения |
| 1.40. | Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2020гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам, ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» |
| 1.41. | Региональный проект 5 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2020-2022 гг. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1.41.1 | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численность населения от 100 до 2000 человек | 2020-2022 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.1 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Аянгаты, ул. Культура, д. 11-2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.2 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Барлык, ул. Трактовая, д. 14-1 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.3 | Фельдшерско-акушерский пункт арбан Эржей, ул. Центральная, д. 21-1 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.4 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Усть-Элегест, ул. Улуг-Хемская, д. 35 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.5 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Кара-Хаак, ул. Рабочая, д. 15 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.6 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ээрбек, ул. Степная, д. 2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.7 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Аржаан, ул. Комсомольская, д. 12 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.8 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Сесерлиг, ул. Малчын, д. 13 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.9 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Уюк, ул. Красных Партизан, д. 14а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.10 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Хадын, ул. Почтовая, д. 28а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.11 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ак-Даш, ул. Найырал, д. 39а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.12 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Алдан-Маадыр, ул. Дажы-Намчал, д. 25 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.13 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Бора-Тайга, ул. Найырал, д. 53/1 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.14 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Кара-Чыраа, ул. Новая, д. 15 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.15 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Владимировка, ул. Механизаторов, д. 38 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.16 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Дурген, ул. Шоссейная, д. 49а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.17 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Межегей, ул. Пролетарская, д. 20а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.18 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ак-Эрик, ул. Чооду Курседи, д. 18а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.19 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Берт-Даг, ул. Найырал, д. 3/1 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.20 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Шуурмак, ул. Лесная, д. 16а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.21 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ак-Чыраа, ул. Чыжыргана, д. 4 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.22 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Иштии-Хем, ул. Школьная, д. 2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.23 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Булун-Терек, ул. Ленина, д. 34 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.24 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ак-Тал, ул. Малчын, д. 42 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.25 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Чал-Кежиг, ул. Школьная, д. 8а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.26 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Холчук, ул. Новая, 6 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.27 | Врачебная амбулатория с. Бай-Тал, ул. Мира, д. 33 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.28 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Шуй, ул. Кудурукпай, д. 1 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.29 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Сыстыг-Хем, ул. Центральная, д. 13а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.30 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ырбан, ул. Промышленная, д. 20а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.31 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Баян-Тала, ул. Ленина, д. 40 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.32 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Бажын-Алаак, ул. Карла Маркса, д. 41 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.33 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Теве-Хая, ул. Комсомольская, д. 18 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.34 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Чаа-Суур, ул. Ленина, д. 20 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.35 | Врачебная амбулатория с. Элегест, ул. Ленина, д. 6 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.36 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ийи-Тал, ул. Механизаторская, д. 4 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.37 | Врачебная амбулатория с. Арыг-Узуу, ул. Мира, д. 4 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.38 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Кундустуг, ул. Центральная, д. 37 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.39 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Авыйган, ул. Юбилейная, д. 16 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.40 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Кок-Хаак, ул. Зеленная, д. 4а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.41 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Бояровка, ул. Совхозная, д. 27 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.42 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Кочетовов, ул. Титова, д. 1 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.43 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Белдир-Арыг, ул. Соян-Бадыргы, д. 2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.44 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Чазылары, ул. Анчы, д. 7 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.45 | Врачебная амбулатория с. Морен, ул. Тайбын, д. 9 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.46 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Бай-Даг, ул. Ленина, д. 22 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.47 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Тоолайлыг, ул. Школьная, д. 2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.48 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Хонделен, ул. Антон Уержаа, д.3-2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.49 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Бижиктиг-Хая, ул. Новая, д. 6-2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.50 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Аксы-Барлык, ул. Найырал, д. 16 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.51 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Эрги-Барлык, ул. Эрик, д. 30 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.52 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Шеми, ул. Ленина, д. 36-2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.53 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Хондергей, ул. Бурзекея, д. 33 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.54 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Чыргакы, ул. Ийистер, д. 42-2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.55 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Хайыракан, ул. Сат Чудуймаа, д. 50-2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.56 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Хорум-Даг, ул. Ховалыг Оюу д. 4-2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.57 | Врачебная амбулатория с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, д. 42 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.58 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ийме, ул. Олзей-оола, д. 12 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.59 | Врачебная амбулатория с. Саглы, ул. Чанчы-Хоо, д. 16 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.60 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Шивилиг, ул. Первомайская, д. 9 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.61 | Врачебная амбулатория с. Торгалыг, ул. Советская, д.92 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.62 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Чодураа, ул. Шойдун, д. 60 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.63 | Врачебная амбулатория, с. Хайыракан, ул. Адыг-Тулуш, д. 1-/2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.64 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Эжъим, ул. Ооруг, д. 5 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.65 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Баян-Кол, ул. Центральная, д. 2 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.66 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Шамбалыг, ул. Алдан-Маадыр, д. 11 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.67 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Терлиг-Хая, ул. Рабочая, д. 13 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.68 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Бурен-Хем, ул. Енисейская, д. 19 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.69 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Бурен-Бай-Хаак, ул. Центральная. Д. 6 | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.70 | Фельдшерско-акушерский пункт арбан Усть-Ужеп, ул. Набережная | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.71 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Эми, мест. Отттук-Даш | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.72 | Фельдшерско-акушерский пункт арбан Билелиг, ул. Центральная, д. 2а | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.1.73 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Каргы, мест. Белдир-Чазы | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022 г. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.41.2 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.42. | Региональный проект 6 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.42.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центов и первичных сосудистых отделений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.43. | Региональный проект 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.43.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногостохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в Республике Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.44. | Региональный проект 4 "Программа развития детского здравоохранения Республики Тыва, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям " | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.44.1 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.45. | Региональный проект 8 "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.45.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел по государственным закупкам |
| 1.46. | Строительство объекта «Межрайонная больница в г. Чадан Дзун-Хемчикского района» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2020-2022 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.47. | Строительство объекта «Республиканский онкологический диспансер в г. Кызыле» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2021-2023 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.48. | Строительство объекта «Республиканская детская больница в г. Кызыле» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2022-2024 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.49. | Строительство объекта «Республиканская туберкулезная больница в г. Кызыле» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2023-2024 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.50. | Строительство объекта «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф в г. Кызыле» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2023-2024 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| 1.51. | Строительство объекта «Республиканский родильный дом» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2023-2024 гг. | отдел по госимуществу и строительству подведомственных учреждений ГБУ «Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва» |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»** | **2018-2025гг.** | **Министерство здравоохранения Республики Тыва** |
| 2.1. | Мероприятие 1. Оказание реабилитационной медицинской помощи | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оздоровление детей, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организациях в условиях санаторно-курортных учреждений | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 2.3. | Мероприятие 3. Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 2018-2019гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** | | |
| 3.1. | Мероприятие 1. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 3.2. | Мероприятие 2. Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения (стипендии) | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка кадров средних медицинских работников | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 3.4. | Мероприятие 4. Централизованные расходы на курсовые и сертификационные мероприятия | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел кадровой политики |
| 3.5. | Мероприятие 5. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел кадровой политики |
| 3.6. | Региональный проект 2 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Тыва квалифицированными кадрами" | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел кадровой политики |
| 3.6.1 | Развитие среднего профессионального образования в сфере здравоохранения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел кадровой политики |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»** | | |
| 4.1. | Мероприятие 1. Медицинское обеспечение спортивных сборных команд Республики Тыва | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской профилактики» |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Информационные технологии в здравоохранении»** | | |
| 5.1. | Мероприятие 1. Внедрение медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за счет резервного фонда | 2018 год | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.2. | Мероприятие 2. Информационные технологии в здравоохранении | 2019 год | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5.3. | Региональный проект 1 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)» | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва" |
| 5.3.1 | Реализация государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2019-2022 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности, ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва» |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Республики Тыва».** | | |
| 6.1. | Мероприятие 1. Медицинское страхование неработающего населения | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025 гг. | отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 6.2. | Мероприятие 2. Увеличение доли частных медицинских организаций в системе оказания медицинской помощи населению республики | ежемесячно до 5 числа месяца за отчетным 2018-2025гг. | отдел анализа и прогнозирования |

»;

6) приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение N 2

к [Подпрограмме 1](#Par410) «Совершенствование

оказания медицинской помощи,

включая профилактику заболеваний и

формирование здорового образа жизни»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИОБРЕТЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ

[МЕРОПРИЯТИЯ](#Par1491) 4.1. «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование медицинской организации | Наименование медицинского оборудования | Количество единиц |
| 1. ГБУЗ Республики Тыва "Республиканская детская больница" | электрокардиограф 12-канальный | 3 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 2 |
| ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный | 1 |
| ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный | 1 |
| ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 6-ю датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный | 1 |
| комплекс аппаратно-программный для топографии картирования электрической активности мозга | 1 |
| фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями | 1 |
| комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД | 3 |
| комплекс рентгенодиагностический цифровой стационарный | 1 |
| система ЛОР осмотра и терапевтических процедур | 2 |
| назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий | 3 |
| бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 3 |
| оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии | 1 |
| рентгеновский компьютерный томограф 64 среза включительно с принадлежностями, с автоматическим устройством для введения контрастного вещества | 1 |
| итого | 24 |
| 2. ГБУЗ Республики Тыва "Тандинская ЦКБ" | электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |
| итого | 2 |
| 3. ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" | электрокардиограф 12-канальный | 2 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |
| аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии | 1 |
| ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный | 1 |
| аппарат ультразвуковой диагностический портативный | 1 |
| авторефрактокератометр | 1 |
| итого | 7 |
| 4. ГБУЗ Республики Тыва "Дзун-Хемчикский ММЦ" | электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |
| ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный | 1 |
| итого | 3 |
| 5. ГБУЗ Республики Тыва "Пий-Хемская ЦКБ" | электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |
| аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии | 1 |
| аппарат ультразвуковой диагностический портативный | 1 |
| итого | 4 |
| 6. ГБУЗ Республики Тыва "Улуг-Хемский ММЦ" | электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |
| аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии | 1 |
| ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный | 1 |
| авторефрактокератометр | 1 |
| щелевая лампа | 1 |
| итого | 6 |
| 7. ГБУЗ Республики Тыва "Кызылская ЦКБ" | ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный | 1 |
| аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии | 1 |
| электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический | 1 |
| итого | 4 |
|  | Всего | 50 |

».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол